Załącznik nr 2

Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem o długości około 400mb, łączącej ulicę Opatowską (drogę powiatową ) z ulicą Szosik (droga gminna) w miejscowości Bodzechów,

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, łączącej drogę powiatową (ul. Opatowską) z drogą gminną (ul. Szosik)

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PROJEKT KONCEPCYJNY

Po 45 dniach od podpisania umowy Zamawiającemu musi być dostarczona wstępna koncepcja budowy drogi.

Zasadniczym celem przeprowadzenia prac jest poprawa funkcjonalności komunikacji w miejscowości Bodzechów.

Projekt koncepcyjny powinien być sporządzony na podstawie wytycznych określonych w przepisach prawa w szczególności w zakresie wymagań dla dróg gminnych oraz spełniać wymagania dla dokumentacji sporządzanej w procedurze ZRID , dodatkowo w wykonanej koncepcji należy uwzględnić wnioski zgłaszane na wspólnych spotkaniach z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego (zamawiający zakłada minimum 2 spotkania w okresie opracowania koncepcji, osoby uczestniczące w spotkaniach ze strony wykonawcy muszą posiadać uprawnienia w niezbędnym i omawianym zakresie).

Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji projektowej oraz projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych.

Koncepcja powinna zawierać szacunek kosztów.

- PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy nowo projektowanej drogi gminnej z wykonaniem w szczególności :

-  przedmiarów,

- kosztorysów inwestorskich,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno- materiałowych ( przekroje podłużne i poprzeczne). Koncepcje należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu,

- uzyskania aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego,

- uzyskania aktualnych wypisów i wyrysy z mapy ewidencyjnej w zakresie inwestycji,

-  opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej map podziałowych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID,

- uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia - jeśli będzie wymagane,

-  sporządzenie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - jeżeli będzie wymagane,

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej wymaganej prawem w zakresie przedmiotu umowy warunkująca uzyskanie decyzji ZRID,

- opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z odwodnieniem i oświetleniem łącznie ze wszystkimi załącznikami decyzjami opiniami i uzgodnieniami warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej,

- opracowanie projektu przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycja , jeżeli takowe występują,

W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie "o parametrach wyższych lub równoważnych". W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przez Zamawiającego.

Dokumentacja projektowa, jako opis przedmiotu zamówienia, powinna spełniać wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dokumentację projektową należy wykonać w formie papierowej w 6 egzemplarzach, kosztorysy, przedmiary i STWiOR w wersji papierowej w 2 egzemplarzach. Dokumentacja w formie elektronicznej dostarczana Zamawiającemu musi być zapisana na płycie CD/DVD. Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu 6 kompletów dokumentacji w formie papierowej w tym 4 projekty budowlane i 2 projekty wykonawcze oraz 2 egzemplarze płyty CD/DVD, zawierającej cyfrowy zapis dokumentacji projektowej: rysunki w formacie dxf oraz pdf, tekst w formacie.doc (Ms Word), pdf, przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie .doc (Ms Word) .xls (Ms Excel), xml, ath..

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania z uwzględnieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, którego dotyczą.

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK:

a) uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji projektowej oraz projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych,

b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwoleń na budowę lub zgłoszenie robót, dla których pozwolenie nie jest wymagane.

c) udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane mające zostać zrealizowane na podstawie Przedmiotu umowy.

- DODATKOWE INFORMACJE :

- Teren inwestycji położony jest na terenie zagrożonym powodzią,

- Działka o nr ewidencyjnym 1468, 804 i 792/6 stanowi własność Gminy

- w załączeniu orientacyjny przebieg drogi.

- Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej – uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej  w terminie do dnia 29 listopada 2019 r.