SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: GZGK 14.5.2012.

ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie

Szewna ul. Armii Ludowej 3

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. (41) 265-24-20      fax. (41) 265-22-45

nawiązując do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5.06.2012 r. pod numerem 187322 - 2012, na tablicy ogłoszeń Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie oraz na stronie internetowej www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl, którego przedmiotem jest:

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

na terenie Gminy Bodzechów”

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia realizowanego w ramach działania

„ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ ).

Wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki.

Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzona zgodnie z art. 36  ustawy):

- Opis przedmiotu zamówienia

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

- Termin wykonania zamówienia

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- Wymagania dotyczące wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

- Wyjaśnianie treści SIWZ

- Wymagania dotyczące wadium

- Termin związania ofertą

- Opis sposobu przygotowywania oferty

- Uzupełnianie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub spełnianie przez oferowane dostawy, usługi i roboty budowlane wymogów określonych przez zamawiającego

- Poprawianie omyłek w ofercie

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- Wykaz załączników do SIWZ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów obejmuje następujące części:

CZĘŚĆ I

Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej Szewna etap II ul. Grelecka, kanały RC3 i N.

- budowa kanału sanitarnego DN 200, DN 160 o łącznej długości 1471 mb

- budowa kanałów bocznych DN 160 o łącznej długości 8 mb zaprojektowano kanał ciśnieniowy PE DN 40 o długości 84 mb wraz pompowniami ścieków oraz z zasilaniem elektrycznym- 2 szt.

- budowa kanału sanitarnego ciśnieniowego PE DN 90 o długości 140,0 mb

- budowa kanału sanitarnego ciśnieniowego PE DN 40 o długości 68,0 mb wraz z pompowniami ścieków oraz zasilanie elektryczne - 3 szt.

Przepompownie ścieków muszą posiadać podstawowe urządzenia tego samego producenta.

Zadanie 2: Przebudowa wodociągu rozdzielczego PE DN 90 zasilającego budynki mieszkalne w miejscowości Szewna gm. Bodzechów przy ul. Greleckiej oraz Leśnej, zaprojektowano przepięcie istniejących przyłączy wody celem podłączenia do nowoprojektowanego przewodu wodociągowego.

Zadanie 3: Budowa wodociągu rozdzielczego DN 110 na działce o nr ewid. 49/3 w miejscowości Szewna.

Zadanie 4: Budowa wodociągu rozdzielczego DN 110 w miejscowości Szewna na działkach nr 897/1, 888/1, 871/2, 868/19, 868/20, 868/18, 871/7, 871/6, 871/14, 871/13, 871/12, 871/11.

Zadanie 6: Budowa wodociągu rozdzielczego DN 110 na działce nr. ewid. 637/3 położonej w miejscowości Sudół gm. Bodzechów.

Zadanie 7: Budowa wodociągu rozdzielczego DN 90 na działkach nr ewid. 364/4, 300 w miejscowości Miłków ul. Źródlana.

Zadanie 8: Budowa wodociągu rozdzielczego DN 110 na działkach nr ewid. 101/5, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, 114/2, 116/2, 117/1, 117/3, 130/13, 131/2, 131/9, 132/3, 132/4, 132/5, 132/7, 133/1, 135/1, 198 w miejscowości Nowa Dębowa Wola.

Zadanie 9: Budowa wodociągu DN 110 na działkach nr 125, 88, 133 w miejscowości Szwarszowice i na działce nr 294 w miejscowości Mychów Kolonia.

Zadanie 10: Przebudowa sieci wodociągowej DN 110 o polegająca na likwidacji istniejącej pompowni wody w budynku remizy strażackiej oraz montaż urządzenia – podziemnej pompowni wodociągowej o takich samych parametrach tj. o wydajności nominalnej 2,0 m³/h na działce nr 98/74 w miejscowości Świrna.

CZĘŚĆ II

Zadanie 5: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szewna przy ul. Źródlanej polegająca na wymianie układu technologicznego z zachowaniem dotychczasowych parametrów filtracji o łącznej przepustowości 40 m³/h, wraz z robotami towarzyszącymi.

Wykonawca opracuje projekt systemu monitoringu telemetrycznego SUW i w jego oparciu wykona system.

Za zakończenie zadania uznaje się wykonanie wszystkich prac wskazanych w dokumentacji projektowej, w przedmiarach robót i SIWZ oraz uzyskanie pozytywnych badań jakości wody uzdatnionej.

# Wykonawca powinien zapoznać się z terenem budowy (wizja w terenie).

Do oferty należy załączyć poświadczenie dokonania wizji lokalnej lub w przypadku jej zaniechania informację, że Wykonawca rezygnuje z zapoznania się z terenem pracy i nie będzie wnosił żadnych roszczeń na etapie realizacji z tytułu niezgodności stanu istniejącego z Jego wyobrażeniem (dot. zadania 5). Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

Zestawienie długości

- długość wodociągu								             - 3.957 mb

- długość sieci kanalizacyjnej:

grawitacyjnej								- 1.479 mb

ciśnieniowej 								-    292 mb

Wykonawca zobowiązany będzie w okresie pierwszych trzech lat do realizacji corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację obiektu (rozumianego, jako wynikające z dokumentacji projektowej kompletne rurociągi wraz ze studniami, przepompowniami wraz z infrastrukturą w części objętej umową).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na część I i część II.

Roboty będące przedmiotem zamówienia zostaną zrealizowane: do 31.10.2014 roku, z zastrzeżeniem, że

- zadania części I nr 1 i 2 zostaną zrealizowane do 31.10.2014 roku

- zadania części I nr 3,4,6,7,8,9 i nr 10 zostaną zrealizowane do 31.10.2012 roku

- zadanie części II nr 5 zostanie zrealizowane do 31.10.2012 roku

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania  terenu pod budowę i roboty ziemne.

45111100-9	Roboty w zakresie burzenia.

45000000-7	Roboty budowlane

45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania     ścieków

45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232400-6	Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych.

45232423-3	Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

45232200-4	Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45311000-0	Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych.

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

45113000-2	Roboty na placu budowy

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

45233120-6	Roboty zakresie budowy dróg

45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

2. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH,    O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT 6 I 7, ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Roboty będące przedmiotem zamówienia zostaną zrealizowane: do 31.10.2014 roku, z zastrzeżeniem, że

- zadania części I nr 1 i 2 zostaną zrealizowane do 31.10.2014 roku

- zadania części I nr 3,4,6,7,8,9 i nr 10 zostaną zrealizowane do 31.10.2012 roku

- zadanie części II nr 5 zostanie zrealizowane do 31.10.2012 roku

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. posiadania wiedzy i doświadczenia

- O udzielenie zamówienia części I mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o łącznej długości rurociągów min. 5,5 km i o wartości min. 2.000.000,- zł brutto

- O udzielenie zamówienia w części II w zakresie zadania nr 5 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie stacji uzdatniania wody o jednostopniowym systemie filtracji, o wydajności minimum 40 m³/h  i o wartości min. 430.000,- zł brutto każda.

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawa korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (poprzez wypełnienie tego warunku należy rozumieć nie tylko dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenie podmiotu udostępniającego, ale przede wszystkim zobowiązanie się tego podmiotu do wykonania części zamówienia dotyczącego robót budowlanych lub oddanie do dyspozycji wykonawcy co najmniej kadry do kierowania budową, która posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie i zobowiązanie się do stałej usługi doradztwa w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia ).

3)	Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia o dysponowaniu lub możliwości dysponowania wyposażeniem zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4)	Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

        - kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy dla budowy będącej przedmiotem zamówienia;

        - kierownikiem robót sanitarnych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

        - kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

        - kierownikiem robót drogowych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowe bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, nie dotyczy zadania 5 w części II;

        - uprawnionym geodetą

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca przedstawi w ofercie sposób zaangażowania ww. osób w realizacji zamówienia.

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej

- Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w pkt. 6 - wg formuły: spełnia - nie spełnia.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSKAZANIA W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM

Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć jakąś część robót podwykonawcy, w ofercie winien wskazać część zamówienia, którą realizować będzie podwykonawca.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817) dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenie złożone (podpisane) przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną - jedynie w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie)

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (załącznik nr 5 do SIWZ) odpowiadających wymogom wskazanym w pkt 4 a)-e) a jeżeli dotyczy - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5a do niniejszej SIWZ, lub inny dowód stanowiący podstawę do dysponowania osobami uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie),

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 5b do SIWZ)

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy do oferty należy dołączyć:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawia art. 24 ust. 1 ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

- Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 u.p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.B.:

1) w ppkt 2-4 i 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w Kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) 	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) 	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) w ppkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

- Dokumenty, o których mowa w ppkt 8.1) lit a) i c) oraz ppkt 8.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. Dokument, o którym mowa w  ppkt 8.1) lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio Kraju pochodzenia osoby lub Kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt 9 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 6B.

7.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                  Z WYKONAWCAMI   ORAZ   PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU  Z WYKONAWCAMI

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia (z wyłączeniem wymienionych w pkt. 6 SIWZ), wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłoczne potwierdza fakt ich otrzymania.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w godz. 7.00 - 15.00 ( Pn - Pt):

- W zakresie procedury:

Anna Kusińska - Tel.(41) 265 - 24 - 20,  fax. (41) 265 - 22 - 45

- W zakresie przedmiotu zamówienia :

Jerzy Borek      -  Tel.(41) 265 - 24 - 20,  fax. (41) 265 - 22 - 45

8. WYJAŚNIANIE TREŚCI SIWZ

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego nie później niż do dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca składając ofertę

- na zadania w części I zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100)

- na zadania w części II zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100)

w terminie do dnia 21 czerwa 2012r. do godziny 10.00.

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy na konto Zamawiającego: 
             B.S. w Ostrowcu Św. 69 8507 0004  2001 0049 2919 0001

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą (jako oddzielny od oferty dokument).

4. Wadium wpłacane w pieniądzu winno znajdować się na koncie zamawiającego w dniu otwarcia ofert.

5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia w wyznaczonym terminie wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, a w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni od terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w języku polskim ( w przypadku składania jakichkolwiek dokumentów w języku innym niż język polski, należy przedłożyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę), w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

- Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza – 
„FORMULARZ OFERTOWY” – stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ,

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- Formularz ofertowy i wszelkie inne dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy

- Wszelkie poprawki lub korekty błędów dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę

- Oferta i wszystkie załączniki do niej stanowiące jej integralną część powinny być trwale spięte lub oprawione a wszystkie strony powinny być ponumerowane

- Oferta powinna być umieszczona: w kopercie z oznaczeniem Oferta na:

„ Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy        Bodzechów”

wraz z podaniem nazwy, adresu,  telefonu i faxu wykonawcy.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

- Oferta winna zawierać co najmniej wypełniony formularz – „formularz  ofertowy”

oraz dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w punkcie 6.

- Oferta wspólna:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja / spółki cywilne).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dokument ustanawiający pełnomocnika – podpisany przez prawnie upoważnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – należy dołączyć do oferty.

Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika lub prawnie upoważnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

Przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Do wszelkich kontaktów, uzgodnień i rozliczeń z zamawiającym dotyczących realizacji przedmiotowego zamówienia, wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani będą ustanowić jednego pełnomocnika – „lidera”.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia (również finansowe) dokonywane będą wyłącznie z „liderem”.

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy (nazwa (firmy) oraz adres, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofertach).

- UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE WYMOGÓW OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- Jeżeli wykonawca nie dołączy do oferty żądanych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, albo jeśli dokumenty te zawierać będą błędy – zamawiający wezwie go do uzupełnienia tych dokumentów wyznaczając termin na uzupełnienie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub spełnienie przez oferowane dostawy, usługi i roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Konsekwencją nie uzupełnienia wymaganych dokumentów będzie wykluczenie wykonawcy z postępowania, chyba że udowodni on, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

13. POPRAWIANIE OMYŁEK W OFERCIE

1. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) Oczywiste omyłki pisarskie,

2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. Jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na

poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 1. 3), oferta tego wykonawcy podlega odrzuceniu.

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie 27 - 400 Ostrowiec Św. Szewna ul. Armii Ludowej 3 do dnia 21 czerwca 2012 r. do godziny 10.00, pokój nr 1 (sekretariat). Na kopercie należy umieścić adnotację ”Oferta przetargowa – nie otwierać przed 21.06.2012 r., godz. 10.30.”

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie (podstawa prawna - art. 84 ust. 2 ustawy)

Warunki ewentualnego przedłużenia terminu składania ofert określa art. 38 ust. 6 ustawy

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. dnia:   21 czerwca 2012 r. o godzinie 10.30 w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie pokój nr 1.

a) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

b) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

c) W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający przekaże mu informacje, o których mowa w art. 86 ust.3 i 4 ustawy.

d) Oferta podlega odrzuceniu przez Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy.

e) Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa w trybie zamkniętym dokonuje szczegółowej analizy złożonych ofert i wyboru Wykonawcy.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1) Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Formularz ofertowy” (zał. Nr 1 do SIWZ). Cena jest ceną ryczałtową. Za oferowaną cenę Wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia umówionego rezultatu.

2) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia obejmujące zakres rzeczowy wynikający z dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót a także uwzględnić ewentualne dodatkowe wyjaśnienia zamawiającego udzielane w trakcie postępowania.

3) Cena oferty wynikać będzie z opracowanego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, który należy opracować zgodnie z załączonymi przedmiarami do realizacji poszczególnych zadań (wypełniony przedmiar robót). Zamawiający nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania kosztorysu ofertowego

Uwaga: Kosztorys ofertowy nie stanowi podstawy do rozliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia.

4) Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

5) Rażąco niska cena:

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.

3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.

Wszelkie rozliczenia będą prowadzone w PLN.

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW                        I SPOSOBU OCENY OFERT,

Oferty będą oceniane w kryterium:

Cena oferty - waga kryterium -100 %

Otwarcia i oceny ofert dokona komisja przetargowa.

W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie wymogów dotyczących terminu i sposobu złożenia ofert, następnie spełnienie warunków wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W odniesieniu do wykonawców spełniających w/w wymogi komisja dokona oceny ofert.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

przedstawionym w prawie zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Punktacja:

punkty za cenę    Pc = (Cn:Co) x 100pkt

gdzie:	    	Pc -cena oferty

Cn- najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert

Co- cena oferty badanej

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

Wybranemu wykonawcy zamawiający poda informacje dotyczące przygotowania i podpisania umowy

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b)	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c)	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej, na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy  zobowiązany jest do: przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo finansowego uwzględniającego realizację zadań w poszczególnych częściach i uzyskania akceptacji harmonogramu przez zamawiającego.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia wypełnionego kosztorysu scalonego wg wzoru załączonego do SIWZ, oraz przedstawienia projektu technologicznego oferowanych rozwiązań wraz z zestawieniem materiałów uwzględniający dok. przetargową oraz dane z wizji lokalnej (dot. części II -zad. nr 5) i uzyskania akceptacji przez zamawiającego.

6. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy

7. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy.

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

9. Na część I i część II zostaną zawarte odrębne umowy – zgodnie z załącznikami 2a i 2b.

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy, nie później niż w dniu podpisania umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uwaga:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formach niepieniężnych (gwarancja, poręczenie) wykonawca złoży w postaci dwóch dokumentów: Jeden opiewający na kwotę równą 70 % wartości zabezpieczenia, a drugi na 30 %.

4. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone przez zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu to zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa wyżej.

Uwaga:

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:

- 70% wysokości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane

- 30 % wysokości zabezpieczenia - Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń w tytułu rękojmi za wady i zwróci nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Proponowaną formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca określi w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest dołączony wzór umów (załącznik nr 2a i 2b do SIWZ), stanowiący jej integralną część. Zawarte w nim zapisy dotyczące obowiązków wykonawcy określają stawiane w postępowaniu wymogi zamawiającego, nawet jeśli nie są w tej specyfikacji wzmiankowane.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w § 11 wzoru umowy.

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI rozdział 1 i 2 ustawy. Ze względu na wartość niniejszego zamówienia – ewentualne odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1). Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

2). Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3). Odrzucenia oferty odwołującego.

22.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

  - Formularz ofertowy – załącznik Nr 1

  - Wzór umowy – załącznik Nr 2a i Nr 2b

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 3

  - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 4

  - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia - załącznik Nr 5

  - Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia- Załącznik nr 5a

  - Oświadczenie Wykonawcy o uprawnieniach osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia- Załącznik 5b

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt budowlany, przedmiary robót

Sporządził; Jerzy Borek

Zatwierdził dnia: 31.05.2012 r.

DYREKTOR

Załącznik Nr 1 do SIWZ

(pieczęć firmy)                                                                            ……………………………………

/miejscowość , data/

Formularz ofertowy

Znak sprawy: GZGK.14.5.2012.

Dane wykonawcy:

Nazwa:	........................................................................................................................................
                        ........................................................................................................................................

Siedziba:	 ......................................................................................................................................
                        ........................................................................................................................................

Numer telefonu:(**) ..........................................................................................................

Numer faksu:	  (**) ..........................................................................................................

Numer REGON:...........................................................................................................

Numer NIP: ...........................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  oferujemy wykonanie :

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów”

zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

Cena netto: …................................................................ zł

VAT: .............................................................................. zł

Cena brutto: .................................................................  zł

Słownie: .......................................................................................................................................... ,

W tym

CZĘŚĆ I:

Cena netto: …................................................................ zł

VAT: .............................................................................. zł

Cena brutto: .................................................................  zł

Słownie: .......................................................................................................................................... ,

Obejmująca zadania:

Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej Szewna etap II ul. Grelecka, kanały  RC3 i N.

- budowa kanału sanitarnego DN 200, DN 160 o łącznej długości 1471 mb

- budowa kanałów bocznych DN 160 o łącznej długości 8 mb zaprojektowano kanał ciśnieniowy PE DN 40 o długości 84 mb wraz pompowniami ścieków oraz z zasilaniem elektrycznym- 2 szt.

- budowa kanału sanitarnego ciśnieniowego PE DN 90 o długości 140,0 mb

- budowa kanału sanitarnego ciśnieniowego PE DN 40 o długości 68,0 mb wraz z pompowniami ścieków oraz zasilanie elektryczne - 3 szt.

Przepompownie ścieków muszą posiadać podstawowe urządzenia tego samego producenta.

Zadanie 2: Przebudowa wodociągu rozdzielczego PE DN 90 zasilającego budynki mieszkalne w miejscowości Szewna gm. Bodzechów przy ul. Greleckiej oraz Leśnej, zaprojektowano przepięcie istniejących przyłączy wody celem podłączenia do nowoprojektowanego przewodu wodociągowego.

Zadanie 3: Budowa wodociągu rozdzielczego DN 110 na działce o nr ewid. 49/3 w miejscowości Szewna.

Zadanie 4: Budowa wodociągu rozdzielczego DN 110 w miejscowości Szewna na działkach nr 897/1, 888/1, 871/2, 868/19, 868/20, 868/18, 871/7, 871/6, 871/14, 871/13, 871/12, 871/11.

Zadanie 6: Budowa wodociągu rozdzielczego DN 110 na działce nr. ewid. 637/3 położonej w miejscowości Sudół gm. Bodzechów.

Zadanie 7: Budowa wodociągu rozdzielczego DN 90 na działkach nr ewid. 364/4, 300 w miejscowości Miłków ul. Źródlana.

Zadanie 8: Budowa wodociągu rozdzielczego DN 110 na działkach nr ewid. 101/5, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, 114/2, 116/2, 117/1, 117/3, 130/13, 131/2, 131/9, 132/3, 132/4, 132/5, 132/7, 133/1, 135/1, 198 w miejscowości Nowa Dębowa Wola.

Zadanie 9: Budowa wodociągu DN 110 na działkach nr 125, 88, 133 w miejscowości Szwarszowice i na działce nr 294 w miejscowości Mychów Kolonia.

Zadanie 10: Przebudowa sieci wodociągowej DN 110 polegająca na likwidacji istniejącej pompowni wody w budynku remizy strażackiej oraz montaż urządzenia – podziemnej pompowni wodociągowej o takich samych parametrach tj. o wydajności nominalnej 2,0 m³/h na działce nr 98/74 w miejscowości Świrna.

CZĘŚĆ II:

Cena netto: …................................................................ zł

VAT: .............................................................................. zł

Cena brutto: .................................................................  zł

Słownie: ...............................................................................................................................

Obejmująca zadanie:

Zadanie 5: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szewna przy ul. Źródlanej polegająca na wymianie układu technologicznego z zachowaniem dotychczasowych parametrów filtracji o łącznej przepustowości 40 m³/h, wraz z robotami towarzyszącymi.

Oświadczamy, że powyższa cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia.

Część I:

Termin płatności: 30 dni  - Wykonawca wystawi faktury po realizacji poszczególnych zadań

- części I nr 3,4,6,7,8,9 i nr 10 - 31.10.2012 r.

- części I nr 1 i 2 - 31.10.2014 r.

Termin wykonania :

do 31.10.2014 roku, z zastrzeżeniem, że

- zadania części I nr 1 i 2 zostaną zrealizowane do 31.10.2014 roku

- zadania części I nr 3,4,6,7,8,9 i nr 10 zostaną zrealizowane do 31.10.2012 roku

Gwarancja: 3 lata

Część II:

Termin płatności: 30 dni  - Wykonawca wystawi fakturę po realizacji zadania nr 5 z części II - 31.10.2012 r.

Termin wykonania : do 31.10.2012 roku,

Gwarancja: 3 lata

Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są: .......................................................................................................

tel. kontaktowy, faks: 	...........................................................................................

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest:

imię i nazwisko: ...................................................................................................

tel.:  (**) .................................................................................................

fax: (**) .................................................................................................

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,                       nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

2.Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń 
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Składając ofertę deklarujemy i oświadczamy, że otrzymanie od Zamawiającego wszelkich informacji w formie faxu niezwłocznie potwierdzę.

5.Bank i numer konta, na które dokonywane będą płatności .........................................................

........................................................................................................................................................

6.zamierzamy / nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

# - poświadczenie odbycia wizji lokalnej lub w przypadku jej zaniechania informację, że Wykonawca rezygnuje z zapoznania się z terenem pracy i nie będzie wnosił żadnych roszczeń na etapie realizacji z tytułu niezgodności stanu istniejącego z Jego wyobrażeniem (dot. zadania 5).

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Inne informacje wykonawcy: ..........................................................................................................

.....................................

/miejscowość, data/

…………………………

/podpisy osób

Załącznik Nr 2a do SIWZ

WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu …………….. r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Szewna ul. Armii Ludowej 3,  reprezentowaną przez:

Dyrektora	- Witolda  T. Cieplińskiego

zwaną dalej Zamawiającym,

a ……………………………………………………………. z siedzibą w ………………………., reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

o treści następującej:

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa  o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

na terenie Gminy Bodzechów – część I

zamówienia realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej Szewna etap II ul. Grelecka, kanały  RC3 i N.

- budowa kanału sanitarnego DN 200, DN 160 o łącznej długości 1471 mb

- budowa kanałów bocznych DN 160 o łącznej długości 8 mb zaprojektowano kanał ciśnieniowy PE DN 40 o długości 84 mb wraz pompowniami ścieków oraz z zasilaniem elektrycznym- 2 szt.

- budowa kanału sanitarnego ciśnieniowego PE DN 90 o długości 140,0 mb

- budowa kanału sanitarnego ciśnieniowego PE DN 40 o długości 68,0 mb wraz z pompowniami ścieków oraz zasilanie elektryczne - 3 szt.

Przepompownie ścieków muszą posiadać podstawowe urządzenia tego samego producenta.

Zadanie 2: Przebudowa wodociągu rozdzielczego PE DN 90 zasilającego budynki mieszkalne w miejscowości Szewna gm. Bodzechów przy ul. Greleckiej oraz Leśnej, zaprojektowano przepięcie istniejących przyłączy wody celem podłączenia do nowoprojektowanego przewodu wodociągowego.

Zadanie 3: Budowa wodociągu rozdzielczego DN 110 na działce o nr ewid. 49/3 w miejscowości Szewna.

Zadanie 4: Budowa wodociągu rozdzielczego DN 110 w miejscowości Szewna na działkach nr 897/1, 888/1, 871/2, 868/19, 868/20, 868/18, 871/7, 871/6, 871/14, 871/13, 871/12, 871/11.

Zadanie 6: Budowa wodociągu rozdzielczego DN 110 na działce nr. ewid. 637/3 położonej w miejscowości Sudół gm. Bodzechów.

Zadanie 7: Budowa wodociągu rozdzielczego DN 90 na działkach nr ewid. 364/4, 300 w miejscowości Miłków ul. Źródlana.

Zadanie 8: Budowa wodociągu rozdzielczego DN 110 na działkach nr ewid. 101/5, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, 114/2, 116/2, 117/1, 117/3, 130/13, 131/2, 131/9, 132/3, 132/4, 132/5, 132/7, 133/1, 135/1, 198 w miejscowości Nowa Dębowa Wola.

Zadanie 9: Budowa wodociągu DN 110 na działkach nr 125, 88, 133 w miejscowości Szwarszowice i na działce nr 294 w miejscowości Mychów Kolonia.

Zadanie 10: Przebudowa sieci wodociągowej DN 110 polegająca na likwidacji istniejącej pompowni wody w budynku remizy strażackiej oraz montaż urządzenia – podziemnej pompowni wodociągowej o takich samych parametrach tj. o wydajności nominalnej 2,0 m³/h na działce nr 98/74 w miejscowości Świrna.

Realizacja robót będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

§ 2

- Strony ustalają wartość robót na kwotę w wysokości: netto …………………… zł (słownie złotych: ……………………………….), podatek VAT (23%) …..………. tj. wartość robót brutto……….....….……. (słownie złotych: ……………………………………………………………….)

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z warunków technicznych, jak również nie ujętych w dokumentacji a niezbędnych do wykonania zadania, a w szczególności podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zapleczy budowy.

- Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wykonawca w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy jest zobowiązany wskazać podwykonawcę, jeżeli w ofercie określił zamiar powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego(zastosowanie mają przepisy art.647¹ kodeksu cywilnego) Przed zapłatą należności wynikającej ze złożonej przez Wykonawcę faktury, Zamawiający żąda okazania dokumentu potwierdzającego fakt zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę Podwykonawcy a Wykonawca jest zobowiązany do okazania takiego dokumentu.

§ 3

  - 1. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o odrębne faktury za poszczególne etapy, wystawione po zakończeniu całego etapu, na podstawie protokołów odbioru robót sporządzonych przez przedstawicieli stron.

  - 2. Faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem bankowym na konto Wykonawcy.

  - 3.  Datą zapłaty faktur będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

  - 4. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego.

§ 4

1. Termin rozpoczęcia robót określonych umową ustala się na: ............................ .

2. Roboty, których umowa dotyczy, zostaną zrealizowane do 31 października 2014 r. (z zastrzeżeniem, iż zadania nr 3,4,6,7,8,9 i 10 zostaną zrealizowane do 31 października 2012 r.) na wartość brutto …………………………..……………. zł

3. Do terminu zakończenia poszczególnych zadań Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu dokumenty wskazane w § 6 pkt. 13-17.

§5

1. W celu zagwarantowania osiągnięcia należytej jakości wykonanych prac Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej kadry oraz do zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów i sprzętu.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie ze sztuką budowlaną.

3. Wykonawca ponosi koszty oznakowania robót oraz jego utrzymania w okresie prowadzenia robót.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nie oznakowaniem lub nienależytym oznakowaniem prowadzonych robót oraz brakiem zabezpieczenia prowadzonych robót.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kierownika budowy.

6. Do zakończenia robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie, w którym ustalony jest odbiór końcowy.

7. Wykonawca dokona skutecznego zakończenia budowy we właściwym organie nadzoru budowlanego.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zweryfikowanie z należytą starannością przed przystąpieniem do prac budowlanych całokształtu dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, terenu budowy, maszyn, urządzeń oraz dostarczonych materiałów. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości mogących mieć wpływ na prawidłowość wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym fakcie;

- zabezpieczenie terenu budowy oraz terenu bezpośredniego sąsiedztwa prowadzonych prac, zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- zorganizowanie oraz przeprowadzenie procesu prac przygotowawczych i budowlanych,             
w sposób zgodny z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- dokonanie skutecznego zawiadomienia właścicieli posesji o rozpoczęciu robót na 14 dni przed ich rozpoczęciem Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenie od każdego właściciela nieruchomości o przywróceniu nieruchomości do stanu pierwotnego.

- zapewnienie użycia certyfikowanych materiałów i urządzeń budowlanych oraz przekazanie tych certyfikatów Zamawiającemu;

- regularne utrzymywanie w czystości terenu budowy oraz końcowe uporządkowanie terenu budowy po wykonanych pracach;

- koordynacja wszystkich prac;

- zapewnienie ochrony wykonanych prac przed uszkodzeniem, w tym również spowodowanym niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi;

- zapewnienie ochrony maszyn, urządzeń i materiałów budowlanych przed kradzieżą;

- usuwanie powstałych usterek i ujawnionych wad w terminach uzgodnionych z Zamawiającym;

- zapewnienie przedstawicielom Zamawiającego prawa wstępu na teren budowy w każdym czasie oraz udzielanie im informacji o stanie prac;

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji i Kartografii w Ostrowcu Św.;

- przeprowadzenie wszelkich koniecznych odbiorów niezbędnych do skutecznego zakończenia budowy;

- po zakończeniu prac wodociągowych wykonanie prób szczelności i uzyskanie pozytywnych badań jakości wody;

- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach wraz z kosztorysem powykonawczym robót

- wykonywanie w okresie pierwszych trzech lat corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację obiektu ( rozumianego, jako wynikające z dokumentacji projektowej kompletne rurociągi wraz ze studniami, przepompowniami i z infrastrukturą w części objętej umową).

§7

1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód powstałych wskutek określonych zdarzeń losowych i od odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty budowlane będące przedmiotem umowy,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym także z ruchem pojazdów.

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

§ 8

    - Ewentualne wady stwierdzone przy odbiorze zostaną usunięte przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od daty zakończenia odbioru.

    - Końcowy odbiór robót dokonywane będą w obecności przedstawicieli stron. O terminie odbioru Wykonawca poinformuje Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed jego planowanym terminem.

    - W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń co do jakości robót i stwierdzenia usterek, Wykonawca zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw i usunięcia usterek na własny koszt zgodnie z terminem określonym w protokole.

4. Zamawiający jest uprawniony do odmowy końcowego przyjęcia robót w sytuacji ujawnienia się wad bądź usterek niemożliwych do usunięcia w rozsądnym terminie. Uprawnienie to przysługuje Zamawiającemu również w sytuacji niemożliwości korzystania z inwestycji zgodnie z jej przeznaczeniem.

§ 9

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonane roboty na okres 3 lata licząc od daty odbioru końcowego.

§ 10

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1/ nieterminowe wykonanie poszczególnych etapów robót w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 odpowiednio pkt a)- c) za każdy dzień opóźnienia

2/ nieterminowe wykonanie zadania w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia

3/ zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wys. 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1.

- W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający- Wykonawcy przysługują kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1.

- W przypadku, gdy kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2 nie rekompensują poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 11

1. Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, na podstawie wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:

- siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, nie posiadające swojego źródła wewnątrz jednostki Wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia powstaniu jego i jego szkodliwym następstwom,

- zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

- wydłużenia trwania procedur administracyjnych,

- okoliczności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiający polecił dokonać zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych

2.Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonywania przedmiotu umowy.

3. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę zadecyduje, czy i o ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy, w tym na zamontowane urządzenia stałe i dostarczone urządzenia ruchome.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu :

a) 	rękojmi za wady na wykonane roboty i zamontowane urządzenia ruchome i nieruchome na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego,

b) 	gwarancji jakości za wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia ruchome i nieruchome na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego,

c)	na zamontowane rurociągi, studnie gwarancji jakości na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego

d)	na dostarczony i zamontowany sprzęt ruchomy i urządzenia gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego;

Celem usunięcia ewentualnych wątpliwości strony potwierdzają sobie wzajemnie, iż Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.

3.Wykonywanie praw z gwarancji jakości nie uchybia uprawnieniom służącym Zamawiającemu na podstawie rękojmi za wady.

Zamawiający będzie zawiadamiał o stwierdzonych Wadach i usterkach Przedmiotu Umowy w terminach nie dłuższych niż 30 dni od ich stwierdzenia. Uchybienie temu terminowi nie powoduje utraty uprawnień służących Zamawiającemu. Celem usunięcia ewentualnych wątpliwości strony potwierdzają sobie wzajemnie, iż uchylają postanowienia. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do usunięcia stwierdzonej Wady lub usterki, jeżeli ujawnią się one w ciągu terminu określonego w ust. 2.

4.Na dostarczone i zamontowane urządzenia wykonawca zapewni serwis gwarancyjny dostępny na terenie Polski. Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym czas reakcji serwisowej – maksymalnie 12 godzin od pisemnego lub nadanego faxem zgłoszenia. W okresie trwania gwarancji jakości koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, wymianą części ponosi Wykonawca.

5.Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki w terminie 7 dni od otrzymania stosownej informacji od Zamawiającego, chyba że jest oczywiste, iż wad lub usterek nie da się usunąć w tym terminie i wówczas termin usunięcia wad zostanie uzgodniony między stronami.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 10 oraz powierzyć usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad Przedmiotu Umowy lub jego części nie można było z niego korzystać.

- Utrata roszczeń z tytułu wad nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli wykonawca wadę podstępnie zataił.

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie pierwszych trzech lat po przekazaniu do użytkowania obiektu do przeprowadzania corocznych przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego, zapewniających bezusterkową eksploatację obiektu.

§13

1.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie tj. ………  ………. zł

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 będzie wniesione przez Wykonawcę najpóźniej 
w dacie zawarcia umowy w formie ............................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości tj.
………………. zł Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane roboty, tj. od daty ostatecznego odbioru robót. 30 % tj. ………………… zł wysokości zabezpieczenia - Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń w tytułu rękojmi za wady i zwróci w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14

1. 	Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. 	Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na następujących warunkach :

1) Przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:

- zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,

2) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego.

3) W innych przypadkach niż wskazane powyżej, zmiany Umowy mogą nastąpić, jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku VAT.

3.      Nie jest wymagana zmiana umowy w następujących okolicznościach :

- Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w Ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach:

  - śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty,

  - nie wywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy.

- Jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.),

- Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty.

- Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

  - opis zmiany,

  - uzasadnienie zmiany,

  - czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

5. 	Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

§ 15

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z załącznikami i SIWZ.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załącznik Nr 2b do SIWZ

WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu …………….. r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Szewna ul. Armii Ludowej 3,  reprezentowaną przez:

Dyrektora	- Witolda  T. Cieplińskiego

zwaną dalej Zamawiającym,

a ……………………………………………………………. z siedzibą w ………………………., reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

o treści następującej:

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa  o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

na terenie Gminy Bodzechów – część II

zamówienia realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

Zadanie 5: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szewna przy ul. Źródlanej polegająca na wymianie układu technologicznego z zachowaniem dotychczasowych parametrów filtracji o łącznej przepustowości 40 m³/h, wraz z robotami towarzyszącymi.

Realizacja robót będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

§ 2

            - Strony ustalają wartość robót na kwotę w wysokości: netto …………………… zł (słownie złotych: ……………………………….), podatek VAT (23%) …………. tj. wartość robót brutto……………. (słownie złotych: …………………………………….)

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z warunków technicznych, jak również nie ujętych w dokumentacji a niezbędnych do wykonania zadania, a w szczególności podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zapleczy budowy.

- Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wykonawca w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy jest zobowiązany wskazać podwykonawcę, jeżeli w ofercie określił zamiar powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego(zastosowanie mają przepisy art.647¹ kodeksu cywilnego) Przed zapłatą należności wynikającej ze złożonej przez Wykonawcę faktury, Zamawiający żąda okazania dokumentu potwierdzającego fakt zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę Podwykonawcy a Wykonawca jest zobowiązany do okazania takiego dokumentu.

§ 3

  - 1. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o odrębne faktury za poszczególne etapy, wystawione po zakończeniu całego etapu, na podstawie protokołów odbioru robót sporządzonych przez przedstawicieli stron.

  - 2. Faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem bankowym na konto Wykonawcy.

  - 3.  Datą zapłaty faktur będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

  - 4. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego.

§ 4

1. Termin rozpoczęcia robót określonych umową ustala się na: ............................. .

2. Roboty, których umowa dotyczy, zostaną zrealizowane do 31 października 2012 r.) na wartość brutto ………………………………….……. zł

3. Do terminu zakończenia poszczególnych zadań Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu dokumenty wskazane w § 6 pkt. 13-17.

§5

1. W celu zagwarantowania osiągnięcia należytej jakości wykonanych prac Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej kadry oraz do zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów i sprzętu.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie ze sztuką budowlaną.

3. Wykonawca ponosi koszty oznakowania robót oraz jego utrzymania w okresie prowadzenia robót.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z nie oznakowaniem lub nienależytym oznakowaniem prowadzonych robót oraz brakiem zabezpieczenia prowadzonych robót.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kierownika budowy.

6. Do zakończenia robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie, w którym ustalony jest odbiór końcowy.

7. Wykonawca dokona skutecznego zakończenia budowy we właściwym organie nadzoru budowlanego.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zweryfikowanie z należytą starannością przed przystąpieniem do prac budowlanych całokształtu dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, terenu budowy, maszyn, urządzeń oraz dostarczonych materiałów. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości mogących mieć wpływ na prawidłowość wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym fakcie;

- zabezpieczenie terenu budowy oraz terenu bezpośredniego sąsiedztwa prowadzonych prac, zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- zorganizowanie oraz przeprowadzenie procesu prac przygotowawczych i budowlanych,             
w sposób zgodny z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- dokonanie skutecznego zawiadomienia właścicieli posesji o rozpoczęciu robót na 14 dni przed ich rozpoczęciem Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenie od każdego właściciela nieruchomości o przywróceniu nieruchomości do stanu pierwotnego.

- zapewnienie użycia certyfikowanych materiałów i urządzeń budowlanych oraz przekazanie tych certyfikatów Zamawiającemu;

- regularne utrzymywanie w czystości terenu budowy oraz końcowe uporządkowanie terenu budowy po wykonanych pracach;

- koordynacja wszystkich prac;

- zapewnienie ochrony wykonanych prac przed uszkodzeniem, w tym również spowodowanym niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi;

- zapewnienie ochrony maszyn, urządzeń i materiałów budowlanych przed kradzieżą;

- usuwanie powstałych usterek i ujawnionych wad w terminach uzgodnionych z Zamawiającym;

- zapewnienie przedstawicielom Zamawiającego prawa wstępu na teren budowy w każdym czasie oraz udzielanie im informacji o stanie prac;

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji i Kartografii w Ostrowcu Św.;

- przeprowadzenie wszelkich koniecznych odbiorów niezbędnych do skutecznego zakończenia budowy;

- po zakończeniu prac wodociągowych wykonanie prób szczelności i uzyskanie pozytywnych badań jakości wody;

- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach wraz z kosztorysem powykonawczym robót

- wykonywanie w okresie pierwszych trzech lat corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację obiektu ( rozumianego, jako wynikające z dokumentacji projektowej kompletne rurociągi wraz ze studniami, przepompowniami i z infrastrukturą w części objętej umową).

§7

1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód powstałych wskutek określonych zdarzeń losowych i od odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty budowlane będące przedmiotem umowy,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym także z ruchem pojazdów.

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

§ 8

    - Ewentualne wady stwierdzone przy odbiorze zostaną usunięte przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od daty zakończenia odbioru.

    - Końcowy odbiór robót dokonywane będą w obecności przedstawicieli stron. O terminie odbioru Wykonawca poinformuje Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed jego planowanym terminem.

    - W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń co do jakości robót i stwierdzenia usterek, Wykonawca zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw i usunięcia usterek na własny koszt zgodnie z terminem określonym w protokole.

4. Zamawiający jest uprawniony do odmowy końcowego przyjęcia robót w sytuacji ujawnienia się wad bądź usterek niemożliwych do usunięcia w rozsądnym terminie. Uprawnienie to przysługuje Zamawiającemu również w sytuacji niemożliwości korzystania z inwestycji zgodnie z jej przeznaczeniem.

§ 9

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonane roboty na okres 3 lata licząc od daty odbioru końcowego.

§ 10

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1/ nieterminowe wykonanie poszczególnych etapów robót w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 odpowiednio pkt a)- c) za każdy dzień opóźnienia

2/ nieterminowe wykonanie zadania w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia

3/ zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wys. 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1.

- W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający- Wykonawcy przysługują kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1.

- W przypadku, gdy kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2 nie rekompensują poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 11

1. Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, na podstawie wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu jest wynikiem:

- siły wyższej, przy czym za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie, nie posiadające swojego źródła wewnątrz jednostki Wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia powstaniu jego i  jego szkodliwym następstwom,

- zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

- wydłużenia trwania procedur administracyjnych,

- okoliczności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiający polecił dokonać zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych

2.Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonywania przedmiotu umowy.

3. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę zadecyduje, czy i o ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy, w tym na zamontowane urządzenia stałe i dostarczone urządzenia ruchome.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu :

a) 	rękojmi za wady na wykonane roboty i zamontowane urządzenia ruchome i nieruchome na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego,

b) 	gwarancji jakości za wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia ruchome i nieruchome na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego,

c)	na zamontowane rurociągi, studnie gwarancji jakości na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego

d)	na dostarczony i zamontowany sprzęt ruchomy i urządzenia gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego;

Celem usunięcia ewentualnych wątpliwości strony potwierdzają sobie wzajemnie, iż Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.

3.Wykonywanie praw z gwarancji jakości nie uchybia uprawnieniom służącym Zamawiającemu na podstawie rękojmi za wady.

Zamawiający będzie zawiadamiał o stwierdzonych Wadach i usterkach Przedmiotu Umowy w terminach nie dłuższych niż 30 dni od ich stwierdzenia. Uchybienie temu terminowi nie powoduje utraty uprawnień służących Zamawiającemu. Celem usunięcia ewentualnych wątpliwości strony potwierdzają sobie wzajemnie, iż uchylają postanowienia. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do usunięcia stwierdzonej Wady lub usterki, jeżeli ujawnią się one w ciągu terminu określonego w ust. 2.

4.Na dostarczone i zamontowane urządzenia wykonawca zapewni serwis gwarancyjny dostępny na terenie Polski. Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym czas reakcji serwisowej – maksymalnie 12 godzin od pisemnego lub nadanego faxem zgłoszenia. W okresie trwania gwarancji jakości koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, wymianą części ponosi Wykonawca.

5.Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki w terminie 7 dni od otrzymania stosownej informacji od Zamawiającego, chyba że jest oczywiste, iż wad lub usterek nie da się usunąć w tym terminie i wówczas termin usunięcia wad zostanie uzgodniony między stronami.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 10 oraz powierzyć usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad Przedmiotu Umowy lub jego części nie można było z niego korzystać.

- Utrata roszczeń z tytułu wad nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli wykonawca wadę podstępnie zataił.

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie pierwszych trzech lat po przekazaniu do użytkowania obiektu do przeprowadzania corocznych przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego, zapewniających bezusterkową eksploatację obiektu.

§13

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto ) podanej w ofercie tj. ………………. zł

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 będzie wniesione przez Wykonawcę najpóźniej 
w dacie zawarcia umowy w formie ............................................

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości tj.
………………. zł Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane roboty, tj. od daty ostatecznego odbioru robót. 30 % tj. ………………… zł wysokości zabezpieczenia - Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń w tytułu rękojmi za wady i zwróci w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14

1. 	Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. 	Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na następujących warunkach :

1) Przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:

- zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,

2) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego.

3) W innych przypadkach niż wskazane powyżej, zmiany Umowy mogą nastąpić, jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku VAT.

3.      Nie jest wymagana zmiana umowy w następujących okolicznościach :

- Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w Ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach:

  - śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty,

  - nie wywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy.

- Jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.),

- Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty.

- Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

  - opis zmiany,

  - uzasadnienie zmiany,

  - czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

5. 	Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

§ 15

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z załącznikami i SIWZ.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załącznik Nr 3 do SIWZ

……………………………..

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie

o spełniEniu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie o zamówienie publiczne znak sprawy GZGK 14.5.2012.

oświadczamy że spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1.	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4.	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- | --- |

| Data |  | WYKONAWCA (podpis) |
| --- | --- | --- |

Załącznik Nr 4 do SIWZ

……………………………..

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie  o BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie o zamówienie publiczne znak sprawy                      GZGK 14.5.2012, oświadczamy że brak jest podstaw do wykluczenia nas w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy –Prawo zamówień publicznych.

| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- | --- |

| Data |  | WYKONAWCA (podpis) |
| --- | --- | --- |

# Załącznik nr 5 do SIWZ

.........................................................................

pieczęć  wykonawcy/ wykonawców

Znak sprawy: GZGK 14.5.2012.

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia

(na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 4.1.2. SIWZ)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

W wykonywaniu niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

| l.p. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe/ Doświadczenie/ wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności przy realizacji niniejszego zamówienia | Podstawa dysponowania wskazaną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- | --- |

| Data |  | WYKONAWCA (podpis) |
| --- | --- | --- |

# Załącznik nr 5a do SIWZ

Znak sprawy: GZGK 14.5.2012

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY OSOBY:

| l.p. | Nazwa Podmiotu | Adres Podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy następujących osób, wskazanych w załączniku nr 5, zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia

| l.p. | Imię i nazwisko/Nazwiska | Zakres wykonywanych czynności przy realizacji niniejszego zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Podpis i pieczęć Podmiotu udostępniającego osoby: …………………………………………

Podpis(y) i pieczęć Wykonawcy: ………………………………………………………………

# Załącznik nr 5b do SIWZ

.........................................................................

pieczęć  wykonawcy/ wykonawców

Znak sprawy:  GZGK 14.5.2012

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

na terenie Gminy Bodzechów.”

w charakterze kierowników budowy oraz geodety zgodnie z pkt 4.1.4) SIWZ w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będą osoby posiadające wymagane uprawnienia.

| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- | --- |

| Data |  | WYKONAWCA (podpis) |
| --- | --- | --- |